## N O T A D I N A S

Nomor :

Kepada : Yth. Direktur Operasi & Teknik

Dari : Manajer Teknik

Perihal : Evaluasi Pembayaran Pekerjaan Greasing dan Cleaning STS Crane,   
A-RTG Crane dan Terminal Tractor & Chasis / Terminal Trailer di PT Prima Terminal Petikemas Periode Juli (11 Juni s.d 10 Juli 2021)

Menunjuk :

1. Perjanjian antara PT Prima Terminal Petikemas dengan PT Prima Multi Peralatan Nomor UM.54/9/4/PTP-20 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Pekerjaan Greasing dan Cleaning STS Crane, A-RTG Crane dan Terminal Tractor & Chasis / Terminal Trailer di PT Prima Terminal Petikemas; (“**Perjanjian**”);
2. Addendum Perjanjian Nomor UM.54/2/14/PTP-21 tanggal 05 Februari 2021 tentang Pekerjaan Greasing dan Cleaning STS Crane, A-RTG Crane dan Terminal Tractor & Chasis / Terminal Trailer di PT Prima Terminal Petikemas;
3. Addendum II Perjanjian Nomor UM.54/7/4/PTP-21 tanggal 07 Mei 2021 tentang Pekerjaan Greasing dan Cleaning STS Crane, A-RTG Crane dan Terminal Tractor & Chasis / Terminal Trailer di PT Prima Terminal Petikemas;
4. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Greasing dan Cleaning STS Crane, A-RTG Crane dan Terminal Tractor & Chasis / Terminal Trailer di PT Prima Terminal Petikemas Periode Juli (11 Juni s.d 10 Juli 2021);
5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Greasing dan Cleaning STS Crane, A-RTG Crane dan Terminal Tractor & Chasis / Terminal Trailer di PT Prima Terminal Petikemas tanggal Periode Juli (11 Juni s.d 10 Juli 2021);
6. Disposisi Direktur Operasi dan Teknik atas surat PT Prima Multi Peralatan Nomor 365/PMP/SK/VII/21 tanggal 13 Juli 2021 perihal Permohonan Pembayaran Lumpsum dan Consumable Part Pekerjaan Greasing dan Cleaning STS Crane, A-RTG Crane dan Terminal Tractor & Chasis / Terminal Trailer Periode Juli (11 Juni s.d 10 Juli 2021);

Sehubungan hal tersebut di atas kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan perjanjian pasal 4 ayat (1) “Jenis kontrak yang digunakan adalah Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan” dan ayat (6) “Pembayaran Pekerjaan Greasing dan Cleaning ini akan dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setiap bulan ”.
2. PT Prima Multi Peralatan mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan Periode Juni sebesar Rp. 78.937.100,- (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) sudah termasuk pajak – pajak yang berlaku yang terdiri dari harga Lump Sum sebesar Rp. 68.839.100,- (enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah) meliputi biaya personil, biaya consumable goods dan biaya penunjang; dan harga satuan sebesar Rp. 10.098.000,- (Sepuluh juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) meliputi biaya consumable part;
3. Permohonan pembayaran sebagaimana poin 2. di atas telah sesuai dengan realisasi penggunaan baik dari harga Lump Sum maupun harga satuan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Periode Juli (11 Juni s.d 10 Juli 2021);
4. PT Prima Multi Peralatan telah melaksanakan pekerjaan periode Juli (11 Juni s.d 10 Juli 2021) dengan hasil baik sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Periode Juli (11 Juni s.d 10 Juli 2021);
5. Kelengkapan dokumen pembayaran yang disampaikan oleh PT Prima Multi Peralatan sudah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan sesuai dengan dokumen verifikasi pembayaran terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan bahwa pekerjaan Greasing dan Cleaning PT Prima Multi Peralatan periode Juli 2021 dapat diterima dengan hasil baik dan dapat dibayarkan sebagaimana tagihan yang disampaikan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Medan, September 2021

MANAJER TEKNIK

SAMSU RIZAL